| REPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| PAIX-TRAVAIL-PATRIE |  | PEACE-WORK-FATHERLAND |
| MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |  | MINISTRY OF HIGHER EDUCATION |
| INSTITUT UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE SAINT-JÉRÔME DE DOUALA |  | SAINT-JEROME CATHOLIC UNIVERSITY INSTITUTE OF DOUALA |

Saint- JÉRÔME Polytechnique

Saint JEROME POLYTECHNIC

L3-GIT

GENIE LOGICIEL

THEME :

MENTCARE : SYSTÈME D’INFORMATION DES PATIENTS POUR LES SOINS DE SANTE MENTALE

| NOMS & PRENOMS | MATRICULES |
| --- | --- |
| NGUEMOU JEMIMA | UN23P066SJ |
| NJOYA FAYSSAL | UN23P084SJ |
| NOHO LE ROI | UN23P008SJ |
| NONGA ANDRE | UN23P040SJ |
| NOUBEYO JEAN | UN23P041SJ |

Sous la supervision de :

ING WANGPOH MOBARA MARCIEN

Année Académique 2025-20

Autorisation N° : 00010/N/MINESUP/DDES/ESLP/SAC/ebm du 23/09/2009 – PO BOX 5949 Douala 
Tel. : (237) 33 42 21 49 – 33 42 21 47 – Email : stage_sjp@univ-catho-sjd.com / Site Web :  www.univ-catho-sjd.com

26

PROJET DE GENIE LOGICIEL

THEME : SYSTEME D’INFORMATION DES PATIENTS POUR LES SOINS DE SANTE MENTALE

MEMBRES ET ROLES :

CHEF DE PROJET : NGUEMOU

ARCHITECTE LOGICIEL : NOHO

DEVELOPPEUR : NONGA & NJOYA

TESTEUR : NOUBEYO

PHASE 1 : ANALYSE DES BESOINS

Objectif : comprendre précisément ce que le système doit faire et sous quelles contraintes

Activités :

- Analyse de l’existant

- Identification des acteurs du système

- Recueils des besoins fonctionnels

- Identification des besoins non fonctionnels

- Identification des exigences du domaine

- Analyse des contraintes légales et éthiques

Livrable : cahier de charge

PHASE 2 : CONCEPTION

Objectif : définir la structure fonctionnelle et technique du système avant le développement

Activités :

- Elaboration des diagrammes de cas d’utilisation

- Conception de l’architecture du système

- Conception de la base de données

- Definition des mécanismes de sécurité

- Rédaction des spécifications technique

Livrable : Diagramme UML, schéma de la base de données

PHASE 3 : DEVELOPPEMENT

Objectif : réaliser techniquement le système conformément à la conception

Activités :

- Mise en place de l’environnement de développement

- Développement des modules

- Intégration des différents modules

- Implémentation des règles de sécurité et confidentialité

Livrable : Application fonctionnelle

PHASE 4 : TEST ET VALIDATION

Objectif : garantir la qualité, la fiabilité et sécurité du système

Activités :

- Test unitaire des modules

- Test d’intégration

- Test fonctionnels par rapport aux exigences

- Test de sécurité

- Correction des anomalies

- Validation finale du système

Livrable : Rapport des tests

PHASE 5 : DEPLOIEMENT

Objectif : mettre le système à disposition des utilisateurs finaux

Activités :

- Installation du système sur le serveur

- Configuration de la base de donnée

- Création des comptes utilisateurs

- Mise en production du système

Livrable : Système opérationnel

PHASE 6 : DOCUMENTATION ET MAINTENANCE

Objectif : assurer l’exploitation durable et l’évolution du système

Activités :

- Rédaction du guide utilisateur

- Rédaction du guide technique

- Formation des utilisateurs

- Maintenance corrective

- Maintenance évolutive